Héctor Villa García

Julián Alberto Aguilar Sandoval

Héctor José Sánchez Fernández

[Dirección de correo electrónico]

Administración de proyectos

Equipo 6

Evaluacion de riesgos

Priorización de riesgos

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Riesgo | Probabilidad | Efectos |
| Miembro del equipo enfermo | Media | Tolerable |
| Miembro deja el equipo | Media | Catastrófico |
| Profesor cambia | Baja | Catastrófico |
| Falla de equipos (PC’s) | Alta | Tolerable |
| Cambio de requerimientos | Alta | Serio |
| Falta de experiencia en el problema | Media | Tolerable |

Plan de contingencia

|  |  |
| --- | --- |
| Riesgo | Estrategia |
| Miembro del equipo enfermo | Distribuir el trabajo entre los demás miembros del equipo |
| Miembro deja el equipo | Realizar nuevamente las estimaciones pertinentes |
| Profesor cambia | Informar al nuevo profesor sobres nuestros avances. |
| Falla de equipos (PC’s) | Buscar la reparación de este o en casos difíciles reemplazarlo |
| Cambio de requerimientos | Evaluar el impacto del cambio de requerimiento y verificar su factibilidad.  Tomar acciones para implementarlos |
| Falta de experiencia en el problema |  |

Evaluación del plan

|  |  |
| --- | --- |
| Riesgo | Evaluación |
| Miembro del equipo enfermo | El proyecto se entrega conforme a los tiempos planeados |
| Miembro deja el equipo | El proyecto se entrega conforme a las nuevas planeaciones |
| Profesor cambia | El profesor da recomendaciones conforme al proyecto |
| Falla de equipos (PC’s) | Se tiene un equipo funcional |
| Cambio de requerimientos | Los cambios se agregan exitosamente al proyecto |