|  |  |
| --- | --- |
| Solicitud de cambios | |
| ¿Quién lo solicita? | Héctor Villa García |
| Descripción del cambio | Cambios modelo de proveedores, en el que a cada proveedor solo se le puede asignar un producto. con dos posibles vías:   1. agregar un mayor control sobre los productos que proporciona cada proveedor, agregando una nueva tabla de productos relacionada con proveedores, para que cada proveedor pueda tener mas de un producto 2. Simplificar esa parte y solo tener proveedores como informativa y solo al agregar materia prima insertar de que proveedor. |
| Importancia  (muy necesario, necesario, poco necesario) | ¿Por qué? |
| Necesario | El modelo actual solo permite que cada proveedor tenga solo un producto, esto le quita dinamismo al sistema. |
| Impacto en el proyecto | ¿Por qué? |
|  | En la opción A es necesario agregar nuevas relacione a las tablas proveedores y materia prima |
| Estimación de tiempo para realizar el cambio | 9 Hrs opción A  6 Hrs opción B |
| Notas | Indicar que opción le parece más factible en por qué A o B |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Equipo | | |
| Nombre | ¿Está de acuerdo?  (Si/No) | ¿Por qué? |
| Julian Aguilar | Si | B – Se organizaran de mejor manera los proveedores. |
|  |  |  |