|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Duración | Dependencias |
| Fase A |  |  |
| Reunion | 15 minutos |  |
| Estimacion de Software | 2 dias |  |
| Instalacion Programas | 1 hora | Estimación de software |
| Reunion | 15 minutos |  |
| Entrega | 15 minutos |  |
|  |  |  |
| Fase B |  |  |
| Reunion | 15 minutos |  |
| Analisis | 1 hora |  |
| Diseño | 2 horas | Análisis |
| Generacion de Prototipos | 8 horas | diseño |
| Generacion de Aplicación | 8 horas | Instalación de programas y prototipos |
| Prueba y Mantenimiento | 5 horas | Análisis y prototipos |
| Reunion | 15 minutos |  |
| Entrega | 15 minutos |  |
|  |  |  |
| Face C |  |  |
| Reunion | 15 minutos |  |
| Analisis | 1 hora |  |
| Diseño | 2 horas | Análisis |
| Generacion de Prototipos | 8 horas | diseño |
| Generacion de Aplicación | 8 horas | Instalación de programas y prototipos |
| Prueba y Mantenimiento | 5 horas | Análisis y prototipos |
| Reunion | 15 minutos |  |
| Entrega | 15 minutos |  |
|  |  |  |
| Fase D |  |  |
| Reunion | 15 minutos |  |
| Analisis | 1 hora |  |
| Diseño | 2 horas | Análisis |
| Generacion de Prototipos | 8 horas | diseño |
| Generacion de Aplicación | 8 horas | Instalación de programas y prototipos |
| Prueba y Mantenimiento | 5 horas | Análisis y prototipos |
| Reunion | 15 minutos |  |
| Entrega | 15 minutos |  |
|  |  |  |
| Fase E |  |  |
| Reunion | 15 minutos |  |
| Analisis | 1 hora |  |
| Diseño | 2 horas | Análisis |
| Generacion de Prototipos | 8 horas | diseño |
| Generacion de Aplicación | 8 horas | Instalación de programas y prototipos |
| Prueba y Mantenimiento | 5 horas | Análisis y prototipos |
| Reunion | 15 minutos |  |
| Entrega | 15 minutos |  |
|  |  |  |
| Fase F |  |  |
| Reunion | 15 minutos |  |
| Analisis | 1 hora |  |
| Diseño | 2 horas | Análisis |
| Generacion de Prototipos | 8 horas | diseño |
| Generacion de Aplicación | 8 horas | Instalación de programas y prototipos |
| Prueba y Mantenimiento | 5 horas | Análisis y prototipos |
| Reunion | 15 minutos |  |
| Entrega | 15 minutos |  |
|  |  |  |
| Fase G Entrega Final |  |  |
| Reunion | 15 minutos |  |
| Analisis | 1 hora |  |
| Diseño | 2 horas | Análisis |
| Generacion de Prototipos | 8 horas | diseño |
| Generacion de Aplicación | 8 horas | Instalación de programas y prototipos |
| Prueba y Mantenimiento | 5 horas | Análisis y prototipos |
| Reunion | 15 minutos |  |
| Entrega | 15 minutos |  |

