|  |  |
| --- | --- |
| Solicitud de cambios | |
| ¿Quién lo solicita? | Julian Alberto Aguilar Sandoval |
| Descripción del cambio | Se realizaran cambios en las historias de usuario para que están coincidan con los prototipos e implementacion |
| Importancia  (muy necesario, necesario, poco necesario) | ¿Por qué?  Se tendrá la documentación correcta |
| Necesario | El modelo actual solo permite que cada proveedor tenga solo un producto, esto le quita dinamismo al sistema. |
| Impacto en el proyecto | ¿Por qué? |
|  | En la opción A es necesario agregar nuevas relacione a las tablas proveedores y materia prima |
| Estimación de tiempo para realizar el cambio | 9 Hrs opción A  6 Hrs opción B |
| Notas | Indicar que opción le parece más factible en por qué A o B |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Equipo | | |
| Nombre | ¿Está de acuerdo?  (Si/No) | ¿Por qué? |
| Julian Aguilar | Si | B – Se organizaran de mejor manera los proveedores. |
|  |  |  |