|  |  |
| --- | --- |
| Solicitud de cambios | |
| ¿Quién lo solicita? | Héctor José Sánchez Fernández |
| Descripción del cambio | se mejorara el diseño de los prototipos |
| Importancia  (muy necesario, necesario, poco necesario) | ¿Por qué? |
| necesario | De esta manera no habrá confusión del cliente, entre los que se muestra en los prototipos y como está el producto final. |
| Impacto en el proyecto | ¿Por qué? |
| poco | Porque no afectara en nada la implementación o documentación del proyecto y no se requiere mucho tiempo |
| Estimación de tiempo para realizar el cambio | 1 semana |
| NOTAS |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Equipo | | |
| Nombre | ¿Está de acuerdo?  (Si/No) | ¿Por qué? |
| Julián Aguilar | Si | El cliente entenderá de mejor manera el prototipo |
| Héctor Villa | Si | Me facilita la implementación |