|  |  |
| --- | --- |
| Solicitud de cambios | |
| ¿Quién lo solicita? | Héctor Villa García |
| Descripción del cambio | Agregar un campo a la tabla mercancía que lleve el estado de la mercancía (terminada o no) y relacionarla con una nueva tabla de productos que contenga los producto predefinidos de la bordadora |
| Importancia  (muy necesario, necesario, poco necesario) | ¿Por qué? |
| Necesario | Aun no es muy claro el proceso de pedido y como se gestionaran estos junto con la mercancía |
| Impacto en el proyecto | ¿Por qué? |
| Importante | Se tiene que crear la tabla producto de la bordadora y lo necesario de pedidos |
| Estimación de tiempo para realizar el cambio | 8 HRS |
| NOTAS |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Equipo | | |
| Nombre | ¿Está de acuerdo?  (Si/No) | ¿Por qué? |
| Julian Aguilar | SI | Queda mas clara la descripción de mercancia |
| Hector Sanchez | Si | Le da mayor orden al funcionamiento del sistema |

Agregar Fecha

Identificador cambio para notificar que ya se realizo

Diagrama de flujo de como se realiza el cambio

Con los pasos a seguir en el caso que se autoriza el cambio y cuando no se aprueba