|  |  |
| --- | --- |
| Solicitud de cambios | |
| ¿Quién lo solicita? | Hector Villa |
| Descripción del cambio | Extender el sprint actual y unirlo conel anterior |
| Importancia  (muy necesario, necesario, poco necesario) | ¿Por qué? |
| Muy neceario | Debido a la corrección de errores es necesario implementar nuevas entidades del sistema como lo son pedidos y pagos para que las relaciones entre el sistema funcionen correctamente y como las entidade ya implementadas se relacionan con algunas que aun no han sido relaizadas, además que algunos errores requieren que se implementen las entidades nuevas |
| Impacto en el proyecto | ¿Por qué? |
| Importante | Es necesario agregar nuevas relaciones |
| Estimación de tiempo para realizar el cambio | 1 semana |
| NOTAS |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Equipo | | |
| Nombre | ¿Está de acuerdo?  (Si/No) | ¿Por qué? |
| Héctor José Sánchez | si | Si porque las funcionalidades de los pedidos y los tipos de pagos son necesarios para que el sistema tenga una mejor funcionalidad y se tendría una entrega mas completa para el cliente |
| Julian Alberto | Si | Se podrá entregar funcional la parte del sistema. |