Minuta de Reunión sobre: Fábrica de playeras

|  |  |
| --- | --- |
| FECHA: | 26/03/15 |
| HORA: | 14:50 |
| LUGAR: | FEI |

|  |  |
| --- | --- |
| Puntos a tratar: | Revisión de las historias de usuario  Avance de los diseños  Avance en los casos de uso  Como nos comunicaremos en vacaciones |
| Acuerdos: | * Las historias de usuario a nuestro criterio están bien realizadas ya que están bien escritas las pruebas de aceptación y la descripción de la historia * Los diseños van bien en su desarrollo, aunque la idea es la misma que el programa funcional, se necesitara asemejarse más los diseños de los dos esto se terminara para el día 27 * Los casos de uso están casi terminados y se espera que para el día de hoy en la noche estén terminados * Para las benditas vacaciones justas y necesarias nos comunicaremos y reuniremos vía whatsapp ya que solo repartiremos tares y seguirán subiéndose en github y si fuera necesario utilizaremos skype |
| Observaciones: | Esta semana estuvimos un poco lentos en la terminación de las tareas ya que los miembros del equipo estábamos preocupados por el examen |
| Asistentes: | Hector Villa García. Julián Alberto Aguilar Sandoval. Héctor jose Sánchez Fernández |