Resumen de la semana hasta el día 1 de mayo de 2015

En esta semana se hizo una revisión a la petición de cambio de Héctor José Sánchez Fernández acerca de un cambio en el prototipo de logeo, para que tuviera una mayor fidelidad con el sistema implementado, este iba a ser analizado y votado para ser autorizado o no, por Héctor villa y Julián Aguilar, también se hizo un diagrama de flujo acerca de nuestro proceso de cambios que en conclusión todos estuvimos de acuerdo en el diseño del diagrama, solo se le hizo una pequeña modificación que consta de una salida que se repetía tras veces y mejor se unifico en una sola salida. Nuestro programador tenia resueltos unos errores del sistema de los más sencillos y va por buen camino a tenerlos resueltos todos muy pronto, después dimos un tiempo a la revisión del plan de gestión de software para resolver dudas y completar datos que hacían falta para completarlo. En la segunda reunión se revisó el prototipo de login para que se diera el punto de vista acerca de la fidelidad que tiene ahora que se mejoró, tomando en cuenta lo que ya se había plateado en el informe anterior, Julián Aguilar se encargó de revisar las historias de usuario, para de ser necesario modificarlas o corregirlas de errores pero siguiendo el proceso de cambios que planteo el equipo, por ultimo nuestro programador nos informó que tuvo problemas con su repositorio y estaba tratando de arreglarlo.