Resumen de la semana hasta el día 8 de mayo de 2015

Para el proyecto de la fábrica de ropa esta semana se decidió realizar un alargue en el sprint debido a problemas que tubo nuestro programador la semana pasada y en vez de hacerlo de solo dos semanas, el programador hector villa lo propuso de cuatro semanas realizando un formato para solicitar el cambio, poniendo como argumentos el que debido a la corrección de errores es necesario implementar nuevas entidades del sistema como lo son pedidos y pagos para que las relaciones entre el sistema funcionen correctamente y como las entidades ya implementadas se relacionan con algunas que aún no han sido realizadas, además que algunos errores requieren que se implementen las entidades nuevas. De esta manera poder tener algo entregable para el termino de sprint largo, se decidió que nuestro programador hector villa realizara los módulos de los pagos y pedidos mientras que Julián Aguilar estar haciendo las historias de usuario correspondientes y hector sanchez realizara los prototipos

Prioridades:

1. Ingresar al Sistema Listo
2. Registro de Cliente Listo
3. Registro Pedido Cliente Listo
4. Procesamiento Cotización No se hace
5. Registro Materia Prima (Cantidad / Costo) Listo
6. Registro Mercancía Listo
7. Registro proveedores Listo
8. Registro pago de proveedores Pendiente
9. Registro Empleados Listo
10. Registro Pago Empleados Pendiente
11. Pago en Línea No se hace
12. Pago en Efectivo Pendiente
13. Reporte de gastos No se hace
14. Reportes de Ventas No se hace
15. Modificación estatus Empleado Listo
16. Modificación estatus Cliente Listo
17. Modificación estatus Proveedor Listo
18. Eliminación Empleado Listo
19. Eliminación Cliente Listo
20. Eliminación Proveedor Listo