## Slide 1: Puntos Por Historia DE Usuario
Metodología scrum

## Slide 2: Scrum
Scrum es una metodología de desarrollo ágil y flexible, que requiere trabajo duro porque no se basa en el seguimiento de un plan, sino en la adaptación continua a las circunstancias de la evolución del proyecto.

## Slide 3
Scrum es una metodología ágil, y como tal:
Es un modo de desarrollo de carácter adaptable más que predictivo.
Orientado a las personas más que a los procesos.
Emplea la estructura de desarrollo ágil: incremental basada en iteraciones y revisiones.

## Slide 4: Puntos por historia de usuario
El primer paso en la estimación y planificación ágil es la creación del product backlog, o sea la definición del proyecto a realizar. Se puede dividir en objetivos expresados como historias de usuario (user stories), cada una aportando valor de negocios incremental e individual. Una historia es un requerimiento de negocios visto desde el punto de vista de un usuario. Se escriben con el siguiente formato: "Como xxx, quiero hacer yyy con el objetivo de zzz", donde, xxx es el tipo de Usuario (quien), yyy es lo que el sistema debe permitir realizar (el qué) y zzz es el beneficio o valor buscado (el por qué).
Ejemplo: "Como cliente del banco, quiero pedir un préstamo para poder comprar una casa" .